|  |
| --- |
|  |

####

#### АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЗМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА**

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от10.03.2023 года № 18-р

п. Мезмай

**О проведении месячника и субботника по наведению**

**санитарного порядка и благоустройству территории**

**Мезмайского сельского поселения Апшеронского района**

В целях обеспечения должного санитарного порядка и создания благополучной спнитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мезмайского сельского поселения в весенне-летний период, в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Апшеронский район от 09.03.2023г. № 70-р:

1. Провести на территории Мезмайского сельского поселения Апшеронского района с 13 марта по 30 апреля 20203 года месячник, а 8 апреля 2013 года субботник по наведению санитарного порядка.

 2. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению санитарного месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Мезмайского сельского поселения Апшеронского района (приложение №1);

 1) провести организационную работу по обеспечению силами организаций, учреждений и населения выполнения работ по санитарной очистке внутриквартальных и придомовых территорий, улиц, автомобильных дорог местного значения, улиц, сооружений, зеленых зон, мест торговли, кладбищ, а также территорий, закрепленных за организациями;

 2) провести обследование территорий поселения по выявлению несанкционированных свалок, обеспечить их ликвидацию;

 3) осуществлять постоянный контроль за ходом проведения месячника.

 9**)** руководителям хозяйствующих субъектов Мезмайского сельского поселения Апшеронского района еженедельно по четвергам предоставлять информацию в администрацию Мезмайского сельского поселения о выполненных работах на прилегающих территориях.

3. Специалистам общего отдела администрации Мезмайского сельского поселения еженедельно по понедельникам представлять в отдел топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта администрации МО Апшеронский район сведения о ходе проведения месячника на территории Мезмайского сельского поселения Апшеронского района по установленной форме (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Мезмайского сельского

поселения Апшеронского района А.А.Иванцов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Мезмайского сельского поселения

Апшеронского района

от 10.03.2023 г. № 18-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОМУ МЕСЯЧНИКУ

ПО МЕЗМАЙСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

с 13 марта по 30 апреля 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ответственный | Дата | Кол-во участников |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние зеленых зон, мест общего пользования, обрезка деревьев и кустарников  |  м2  | 5000 | Лазаренко А.В. | до 16.04.2023 | 20чел.(работники МО 8 чел, депутаты 6 чел, учреждение культуры 6 чел.) |
| 2 | Ликвидация свалки | шт. | 1 | Драчев В.А. | до 14.04.2023 | 15 чел.(казаки МТХКО) |
| 3 | Посадка деревьев | шт. | 20 | Зиновьева О.М. | 21.03.2023 | 7 чел.(работники МО) |
| 4 | Побелка деревьев | шт | 30 | Кравцова Н.В. | 26-27.04.2023 | 5 чел.(работники учреждения культуры) |
| 5 | Приведение в надлежащее состояние улиц | км. | 2.3 | Вольвач О.И. | до 30.04.2023 | Собственники домовладений |
| 6 | Уборка спортивнойплощадки и текущий ремонт |  м2 | 1000 | Македонский Ф.А. | до 07.04.2023 | 6 чел. (работники учреждения культуры) |
| 7 | Ремонт и покраска ступеней к клубу, покраска мостов | м 2 |  | Македонский Ф.А.Бондарь С.И. | до 07.04.2023 | 7 чел. (работники учреждения культуры 1 чел, казаки МТХКО 6 чел) |
| 8 | Обустройство детской площадки, покраска качелей, изгороди |  м2 | 120 | Кравцова Н.В. | до 07.04.2023 | 5 чел.(работники учреждения культуры 3 чел, казаки МТХКО 2 чел.) |
|  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОМУ МЕСЯЧНИКУ

ПО МЕЗМАЙСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

субботника 8 апреля 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ответст-венный | Дата | Кол-во участников |
| 1 | Уборка территорий кладбищ поселения | га | 2.3 | Иванцов А.А. | 08.04.2023 | 47чел. (работники МО 8чел, депутаты 6 чел, учреждение культуры 6 чел., работники УСЗН 8 чел., казаки МТХКО 10 чел, представители МСП 9 чел., жители)  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Мезмайского сельского поселения

Апшеронского района

от 10.03.2023 г. № 18-р

СВЕДЕНИЯ
о выполненных работах в ходе проведения месячника
по наведению санитарного порядка на территориях
населенных пунктов Апшеронского района
за период с 13 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Приме­чание |
| 1. | Посажено деревьев | шт. |  |  |
| 2. | Посажено кустарников | шт. |  |  |
| 3. | Засеяно газонов | кв. м |  |  |
| 4. | Посажено цветников | кв.м |  |  |
| 5. | Очищено от мусора территорий площа­дей, парков, скверов, кладбищ | кв.м |  |  |
| 6. | Приведено в порядок искусственных и естественных водоотводных систем | км |  |  |
| 7. | Ликвидировано стихийных свалок | шт. |  |  |
| 8. | Приведено в порядок кладбищ | ед. |  |  |
| 9. | Отремонтировано (построено) детских, спортивных площадок на придомовых территориях | ед./ед. |  |  |
| 10. | Приняли участие | человек |  |  |